- ЧАСТЬ  IV

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Техническое задание

на выполнение работ по созданию

системы защиты рабочих станций и мобильных устройств,

являющейся частью Комплексной системы информационной безопасности Фонда развития интернет-инициатив.

- СОКРАЩЕНИЯ

В данном документе используются следующие сокращения:

- ИС – информационная система;

- ИТ-инфраструктура - инфраструктура информационных технологий;

- ЛВС – локальная вычислительная сеть;

- КСИБ – комплексная система информационной безопасности;

- РФ – Российская Федерация;

- Фонд – Фонд развития интернет-инициатив;

- ФСТЭК России – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.

- Общие сведения

- Предмет закупки: выполнение работ по созданию системы защиты рабочих станций и мобильных устройств, являющейся частью Комплексной системы информационной безопасности Фонда развития интернет-инициатив (далее – Работы).

- Заказчик: Фонд развития интернет-инициатив (далее – Фонд).

- АдресЗаказчика: Москва, Серебряническая наб., д. 29, 7 этаж.

- Сроки проведения работ: 50 рабочих дней с даты заключения договора.

- Место выполнения работ: работы выполняются по адресу Заказчика.

- Цели и задачи выполнения работ, услуг

  - Целью Работ является создание системы защиты рабочих станций и мобильных устройств (далее – Система), являющейся частью Комплексной системы информационной безопасности Фонда (далее КСИБ).

  - Задачами выполнения работ является реализация и техническое сопровождение эффективной системы защиты рабочих станций и мобильных устройств Фонда.

  - Область проведения работ

Областью проведения работ являются информационные системы Фонда, размещенные по адресу Москва, Серебряническая наб., д. 29, 7 этаж.

- Требования к проведению работ, услуг

  - Требования к составу работ

Состав работ:

- Обследование ИТ-инфраструктуры Фонда;

- Разработка технорабочего проекта;

- Разработка организационно-распорядительной документации;

- Поставка технических средств;

- Внедрение комплекса программных и технических средств;

- Техническое сопровождение сроком 1 (один) календарный год с даты подписания акта ввода Системы в промышленную эксплуатацию .

    - Обследование ИТ-инфраструктуры Фонда

В рамках работ по обследованию осуществляется сбор информации об ИТ-инфраструктуре Фонда в составе, достаточном для проектирования Системы. В состав данной информации, как минимум, входят следующие сведения:

- Данные об архитектуре ЛВС;

- Данные об инфраструктуре рабочих станций пользователей, в том числе по информационным потокам, составу программного и аппаратного обеспечения;

- Данные о используемых мобильных устройствах, в том числе по информационным потокам, составу аппаратного и программного обеспечения.

- Информация о корпоративных политиках безопасности в части, касающейся рабочих станций и мобильных устройств.

Сбор данных осуществляется путем заполнения специалистами Заказчика опросных листов, интервьюирования специалистов Заказчика.

    - Разработка технорабочего проекта

В рамках работ по разработке технорабочего проекта на Систему осуществляется:

- Разработка архитектуры;

- Разработка функциональных требований;

- Разработка рабочих настроек компонентов системы;

- Определение режимов функционирования компонентов системы;

- Определение функций и требований к квалификации обслуживающего персонала;

- Определение мероприятий по подготовке объекта защиты к внедрению;

- Разработка программы и методики предварительных испытаний;

- Разработка программы опытной эксплуатации;

- Разработка программы и методики приемочных испытаний.

В состав документации технорабочего проекта входят:

- Ведомость технорабочего проекта;

- Пояснительная записка;

- Схема структурная комплекса технических средств;

- Таблица подключений и соединений;

- Ведомость покупных изделий;

- Программа предварительных испытаний;

- Программа опытной эксплуатации;

- Программа приемочных испытаний.

    - Разработка организационно-распорядительной документации

В рамках работ по разработке организационно-распорядительной документации осуществляется разработка следующей документации:

- Регламент предоставления доступа;

- Инструкция администратора;

- Инструкция пользователя.

Результаты работ должны быть согласованы с Фондом.

    - Поставка технических средств системы

В рамках данного этапа осуществляется поставка технических средств, необходимых для реализации Системы. Поставляемые технические средства должны соответствовать функциональным требованиям, приведенным в разделе 5 настоящего документа.

    - Монтаж, установка и настройка компонентов Системы

В рамках данного этапа осуществляется:

- Монтаж, установка и настройка компонентов Системы;

- Проведение предварительных испытаний в соответствии с Программой предварительных испытаний;

- Проведение опытной эксплуатации в соответствии Программной опытной эксплуатации;

- Проведение приемочных испытаний в соответствии с Программой приемочных испытаний.

    - Техническое сопровождение

В рамках данного этапа осуществляется техническое сопровождение Системы, а именно:

- Внесение изменений в настройки политик безопасности компонентов Системы по требованию Заказчика;

- Обновление версий программного обеспечения и сигнатур компонентов Системы;

- Поддержание в актуальном состоянии эксплуатационных документов, указанных в пунктах 4.1.2 и 4.1.3;

- Поддержание работоспособности Системы;

- Взаимодействие с производителями компонентов системы в части решения технических вопросов;

- Подготовка ежеквартальной отчетности по функционированию Системы.

Техническое сопровождение Системы осуществляется с даты подписания акта ввода системы в промышленную эксплуатацию. Срок технического сопровождения равен 1 (одному) календарному году.

Прием заявок осуществляется по телефону и/или электронной почте. Срок принятия заявки в работу (время реагирования) не более 3 (три) рабочих часов (рабочее время: 9:00-18:00, понедельник-пятница).

- Требования к системе

Технические средства, поставляемые в рамках создания Системы, должны соответствовать функциональным требованиям, приведенным в данном разделе.

  - Требования к структуре

Компоненты Системы должны быть одного производителя и управляться с единой консоли. Все компоненты системы должны быть размещены на территории Фонда.

  - Требования к функционированию

Подсистема защиты рабочих станций и мобильных устройств должна обеспечивать:

- аутентификацию пользователя до загрузки рабочей станции и мобильного устройства. Должна обеспечиваться поддержка для следующих ОС: Windows 8 (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit), Mac OS X (10.4.5 – 10.4.11, 10.5.0 - 10.7);

- автоматическое шифрование информации, хранимой на жестком диске, в том числе пользовательских данных, файлов операционной системы, временных файлов. Должна обеспечиваться поддержка для следующих ОС: Windows 8 (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit), Mac OS X (10.4.5 – 10.4.11, 10.5.0 - 10.7);

- шифрование информации, хранимой на съемных устройствах. Должна обеспечиваться поддержка для следующих ОС: Windows 8 (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit), Mac 10.7/10.8/10.9;

- контроль доступа к съемным устройствам (USB накопители, floppy дисководы, внешние жесткие диски, Windows Mobile Smartphones, PDAs, устройства отображения, сканнеры, iPhones, Blackberrys, модемы и иные сетевые устройства доступа, iPods и другие цифровые музыкальные устройства, принтеры, CD/DVD приводы, клавиатуры, мыши, цифровые камеры, интерфейсные карты беспроводной сети, биометрические устройства, считыватили смарт карт) и портам (USB, WiFi, Fire Wire, IDE, Bluetooth, PS/2, PCMCIA, SATA, IrDA and SCSI). Должна обеспечиваться поддержка для следующих ОС: Windows 8 (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit), Mac 10.7/10.8/10.9;

- межсетевое экранирование рабочих станций и мобильных устройств. Должна обеспечиваться поддержка для следующих ОС: Windows 8 (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit);

- защиту корпоративных данных (почта, файлы, контакты и календарь) на мобильном устройстве без необходимости управления всем устройством;

- предотвращение внутренних и внешних утечек данных за счет использования методов шифрования документов ограниченного доступа (IRM) и управления правами доступа;

- работу на не менее 70 рабочих станциях или мобильных устройств;

- поддержку протокола защищенного удаленного доступа IPSec VPN;

- контроль соответствия рабочих станций и мобильных устройств корпоративной политике безопасности, в том числе:

  - наличие установленных обновлений;

  - отсутствие нежелательного программного обеспечения;

  - наличие антивирусных средств;

  - время проведения последнего антивирусного сканирования (должны поддерживаться следующие производители антивирусных средств: Check Point, Symantec, McAfee, Trend Micro, Kaspersky, Nod32, AVG, Avast, Sophos, Panda CA, Inoculate IT engine, BitDefender, MS Forefront);

  - Требования к технической поддержке

На компоненты Системы должна оказываться техническая поддержка производителем технических средств сроком не менее 1 года.

Техническая поддержка должна предоставляться с использованием специализированного веб-портала и по телефону режиме 8х5.

В рамках технической поддержки должны предоставляться обновления программного обеспечения и информационных баз, используемых компонентами Системы для обеспечения функций защиты.

- Дополнительные условия

  - Для выполнения работ Подрядчик создает экспертную группу из специалистов по информационной безопасности. Для взаимодействия с Подрядчиком Заказчик назначает уполномоченных работников.

  - В ходе работ Заказчик предоставляет Подрядчику перечень исходных данных, которые могут потребоваться Подрядчику в процессе выполнения работ. Содержание перечня исходных данных и сроки их представления согласовываются уполномоченными работниками со стороны Заказчика и Подрядчика.

- Порядок контроля и приемки работ, услуг

  - Приемку работы выполняет комиссия, назначенная по распоряжению представителя Заказчика.

  - На рассмотрение комиссии представляется вся отчетная документация, по итогам рассмотрения отчетной документации комиссия обязана выдать заключение, которое является основанием для направления Заказчику Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

- Требования к документации

  - Отчетная документация представляется в бумажном виде и на оптическом носителе в формате редактора Microsoft Word 2007/2010.

- Порядок внесений дополнений и изменений

  - Дополнения и (или)  изменения к настоящему Техническому заданию могут вноситься по совместному решению Заказчика и Подрядчика. Согласование и утверждение изменений и дополнений к техническому заданию проводятся в порядке, установленном для технического задания на автоматизированную систему.

- Источники разработки

  - При выполнении работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, должны приниматься во внимание требования, указанные в следующих документах:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 г.№1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

- Требования к исполнителю

  - Для выполнения работ Подрядчик должен обладать:

- лицензией ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации в соответствии п.1 ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- наличием в штате сертифицированных специалистов в области информационной безопасности (CISA, CISSP) – не менее 2 сертифицированных специалистов.

- календарный план выполнения работ, услуг

В срок выполнения работ не входит время согласования результатов выполненных работ Заказчиком.

| - № | - Наименование работ, услуг | - Результаты выполнения этапа | - Длитель-ность в рабочих днях |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Обследование ИТ-инфраструктуры Заказчика; Разработка технического проекта. | Документация технорабочего проекта в составе: - Ведомость технорабочего проекта; - Пояснительная записка; - Схема структурная комплекса технических средств; - Таблица подключений и соединений; - Ведомость покупных изделий; - Программа предварительных испытаний; - Программа опытной эксплуатации; - Программа приемочных испытаний. | - 50 рабочих дней с даты заключения Договора |
| - 2 | Разработка комплекта организационно-распорядительной документации | Организационно-распорядительная документация в составе: - Регламент предоставления доступа; - Инструкция администратора; - Инструкция пользователя. |  |
| - 3 | Поставка технических средств | - Переданные Фонду лицензии с неисключительными правами на программное обеспечение, технические средства Системы. |  |
| - 4 | - Внедрение комплекса программных и технических средств | - Внедренная в ИТ-инфраструктуру Фонда Системы, соответствующей Технорабочему проекту. |  |