ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № ___/

на выполнение  работ по текущему ремонту

- (идентификатор соглашения № 000000D507121P0B0002)

г. Москва	            «__» _______ 2021 г.

Фонд развития интернет-инициатив, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Варламова Кирилла Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____ «__________» (наименование организации), ОГРН ________, ИНН ________,  в лице ________ (должность) ________ (ФИО), действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола заседания Комиссии по закупкам № _______ от «__» ______ 2021 г., заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

# ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

## Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить своим иждивением (из своих материалов, оборудования, собственными силами и средствами) работы по  текущему ремонту нежилых помещений № ______________ общей площадью________________кв. м., расположенных по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18, 1 этаж (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору) (далее – Работы), сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять их и оплатить.

## Объект находится во владении и пользовании Заказчика на основании Договора № 22/16 от 16.12.2016 г.

## Работы выполняются в составе и объеме, указанном в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору), Сметном расчете (Приложение №2 к настоящему Договору).

## Подрядчик доставляет Материалы и оборудование на Объект собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка Материалов и оборудования при доставке должна быть осуществлена Подрядчиком путем передачи Материалов и оборудования Заказчику на Объекте. Не допускается разгрузка Материалов и оборудования на улице, вне помещения Заказчика.

## Предоставленные Подрядчиком Материалы и оборудование должны быть надлежащего качества (не имеющими недостатков (дефектов), новыми, не выставочными экземплярами, не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Материалы так же должны быть с неистекшим сроком годности, позволяющим использовать соответствующие Материалы в период выполнения Работ.

## 1.5. Подрядчик обязуется доставить на Объект и использовать при выполнении Работ Материалы и оборудование, которые упакованы в оригинальную заводскую упаковку, обеспечивающую его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Материалов и оборудования должна быть прочной, целой, без посторонних запахов, а также должна предохранять Материал и оборудование от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работ к конечному месту (адресу) доставки на Объект, без механических повреждений и следов воздействия влаги.  Доставленные на Объект Материалы и оборудование должны сопровождаться документами, подтверждающими закупочные цены Подрядчика на данные Материалы и оборудование, документы, подтверждающие происхождение Материалов и оборудования, и его отгрузку Подрядчику третьими лицами, а также иные документы, подтверждающие качество Материалов и оборудования, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 1.6. Стороны признали обязательным, что при выполнении Работ Подрядчик обязуется соблюдать все необходимые строительные нормы и правила, санитарные нормы и правила, ГОСТы и иные требования законодательства Российской Федерации, и результат выполненных Работ должен полностью соответствовать всем необходимым строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, ГОСТам и иным требованиям законодательства Российской Федерации.

# СРОК И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

## Дата начала выполнения работ по Договору (начальный срок выполнения Работ по Договору) — «___» _____________2021 г.

## Дата завершения работ по Договору (конечный срок выполнения работ по Договору) — «___» ______________2021 г.

## Результат Работ считается принятым, а Работы выполненными после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

## Если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения Работ, такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

## Подрядчик несет ответственность за нарушение и начального, и конечного сроков выполнения Работ.

## Досрочное выполнение Работ допускается по письменному согласию Заказчика.

# ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

## Цена настоящего Договора составляет ________	 (_________) рублей __ копеек, в том числе НДС 20 % (далее – Цена Договора).

## Цена настоящего Договора является твердой и предельной суммой, которую может уплатить Заказчик за надлежащим образом выполненные Работы Подрядчиком. В цену настоящего Договора включены все возможные затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость Материалов и оборудования, использованных при выполнении Работ, а также вознаграждение Подрядчика.

## Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема и качества Работ и иных условий исполнения Договора.

## Оплата Работ по настоящему Договору производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на основании счета. Счет может быть выставлен только после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

## 3.5   К отношениям Сторон не применяются положения статьи 317.1 ГК РФ.

## 3.6. Оплата по настоящему Договору осуществляется в российских рублях в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 14 настоящего Договора.

## 3.7. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 2 (Двух) календарных дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, а также в течение 5 (Пяти) календарных дней направить Заказчику 2 (Два) экземпляра дополнительного соглашения к настоящему Договору, содержащего новые реквизиты расчетного счета Подрядчика и подписанного со стороны Подрядчика. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.

## 3.8. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по п. 3.4. настоящего Договора с момента списания денежных средств с казначейского/расчетного счета Заказчика.

# ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ

## Подрядчик выполняет Работы, определённые в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) (далее – Техническое задание) и Сметным расчетом (Приложение №2)  в порядке, в сроки и на условиях, оговорённых Сторонами в Договоре и Техническом задании.

## Подрядчик обязан не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до завершения выполнения Работ уведомить Заказчика о готовности к сдаче Работ и согласовать с ним дату начала сдачи-приёмки выполненных Работ.

## По завершении выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику надлежаще оформленный Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее-Акты). Акты, с обязательным указанием идентификатора Соглашения о предоставлении субсидии №  000000D507121P0B0002 в электронном виде в формате word или pdf направляются на следующий адрес электронной почты: ykolotovchenko@iidf.ru с получением уведомления о доставке и прочтении сообщения, а также в бумажном виде, надлежащим образом оформленные и подписанные Подрядчиком на следующий почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.18.

## Во избежание разночтений в дате предоставления результатов Работ в электронном и бумажном виде, Стороны договорились считать датой предоставления дату получения документов в бумажном виде.

## Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Актов подписывает их или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приёмки результатов Работ.

## В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки Работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и сроков их устранения.

## Все согласованные Сторонами замечания устраняются Подрядчиком в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком Подрядчику мотивированного отказа от приемки результатов Работ, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

## После устранения Подрядчиком замечаний проводится повторная сдача-приёмка выполненных Работ и оформление Актов, указанных в п. 4.3.  настоящего Договора. Повторная сдача-приемка выполненных Работ проводится в сроки, указанные в п.4.5. настоящего Договора.

## Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня их обнаружения. Подрядчик обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения от Заказчика извещения, указанного в настоящем пункте Договора, направить к Заказчику своего уполномоченного представителя для осмотра обнаруженных Заказчиком скрытых недостатков Работ, составить и подписать совместно с Заказчиком двусторонний Акт с перечнем замечаний и сроков их устранения. Скрытые недоставки устраняются Подрядчиком в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика уведомления о выявлении скрытых недостатков в Работах.

## При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненного Работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – каждая из Сторон поровну.

# ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

## Подрядчик обязуется:

### Выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

### В течение 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора назначить уполномоченного представителя, ответственного за исполнение настоящего Договора со стороны Подрядчика, и передать Заказчику по факсу и/или e-mail его контактную информацию: ФИО, наименование должности, e-mail, телефон.

### Действия или решения уполномоченного представителя являются официальными действиями или решениями со стороны Подрядчика. Представитель должен быть доступен ежедневно по рабочим дням по одному из видов связи: e-mail, телефон.

### Вся переписка между Сторонами, включая электронную, а также официальные переговоры по телефону или с применением иных технических средств, осуществляется по реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего Договора.

### В обязанности уполномоченного представителя Подрядчика входит:

### – информирование Заказчика по его требованию о ходе выполнения Работ по Договору;

### – координация исполнения обязательств по Договору со стороны Подрядчика;

### – оперативное (в течение дня) решение текущих вопросов по Договору. Если решение вопроса требует более длительного срока, уполномоченный представитель обязан в тот же день проинформировать об этом Заказчика по e-mail или факсу.

### Внести требуемые Заказчиком исправления и повторно представить результат выполнения Работ в порядке, предусмотренном Договором в согласованные Сторонами сроки, не превышающие 10 (Десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком Подрядчику мотивированного отказа от приемки результатов Работ, без дополнительной оплаты.

### По завершении Работ представить Заказчику результаты Работ, Акты по форме КС-2 и КС-3, счет и счет-фактуру.

### Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

### За 2 (Два) рабочих дня до начала выполнения Работ представить Заказчику для ознакомления сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество используемых Материалов и оборудования.

### До начала выполнения Работ проинструктировать своих работников по специфике выполнения Работ на объекте Заказчика, ознакомить с инструкциями по технике безопасности, противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности и другими инструкциями и правилами, действующими на территории Заказчика, а также условиями настоящего Договора. Не допускать к выполнению Работ сотрудников, не прошедших медицинский осмотр.

### В случае доставки Материалов и оборудования на Объект с нарушением требований, предусмотренных пунктами 1.4. и 1.5. Договора, в течение 2 (Двух) рабочих дней своими силами и за свой счет заменить их на Материалы и оборудование, полностью соответствующие пунктам 1.4. и 1.5. Договора.

### Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

### - возможных неблагоприятных последствий выполнения его указаний о способе выполнения Технического задания;

### - иных независящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения Технического задания либо создают невозможность его завершения в срок.

### Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший выполнение Работ, не дожидаясь ответа или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работ, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства.

### По окончании Работ в течение 1 (Одного) рабочего дня вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, неиспользованные материалы и строительный мусор, а также произвести уборку Объекта.

### Не привлекать к работе иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушением норм действующего миграционного законодательства Российской Федерации и обеспечить контроль допуска указанных лиц на территорию Заказчика.

## Подрядчик вправе:

### По письменному согласованию с Заказчиком привлекать для выполнения конкретных Работ по настоящему Договору специализированные сторонние организации. При этом Подрядчик несет полную ответственность за полноту и качество выполненных данными организациями Работ, а также за разглашение ими сведений, указанных в разделе 7 Договора. Привлечение сторонних организаций не влечет увеличение Цены Договора.

### Иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

## Заказчик обязуется:

### Принять результат Работ в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

### Оплатить Работы Подрядчика в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

### В течение 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания Договора, назначить уполномоченного представителя, ответственного за исполнение Договора со стороны Заказчика, и передать Подрядчику по e-mail его контактную информацию: ФИО, наименование должности, e-mail, телефон.

### Действия или решения уполномоченного представителя являются официальными действиями или решениями со стороны Заказчика, за исключением юридически значимых сообщений.

### Уполномоченный представитель должен быть доступен ежедневно по рабочим дням по одному из видов связи: e-mail, телефон. Вся переписка между Сторонами, включая электронную, а также официальные переговоры по телефону или с применением иных технических средств, осуществляется по реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего Договора.

### В обязанности уполномоченного представителя Заказчика входит:

### – координация Работ со стороны Заказчика;

### – оперативное (в течение дня) решение текущих вопросов по Договору. Если решение вопроса требует более длительного срока, уполномоченный представитель обязан проинформировать об этом Подрядчика по e-mail или факсу;

### – информирование Подрядчика о принятых Заказчиком решениях.

## Заказчик вправе:

### Заменить своего уполномоченного представителя, письменно известив об этом Подрядчика не менее чем за 2 (Два) рабочих дня. Новый представитель отвечает по всем решениям, принятым его предшественником.

### Контролировать ход выполнения Подрядчиком Работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

### Для приемки Работ, выполненных по настоящему Договору, привлекать экспертов и/или экспертные организации.

### Иметь иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ. ГАРАНТИИ.

## За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

## Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им Материалов и оборудования, а также за предоставление Материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

## В случае предоставления Подрядчиком Материалов и/или оборудования ненадлежащего качества и/или обремененных правами третьих лиц Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных Заказчиком убытков.

## Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель имущества Заказчика, находящегося в помещении на Объекте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или (при невозможности этого) возместить Заказчику ущерб.

## В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение для ведения деятельности Заказчика или иным образом использовать результат Работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

6.5.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком Подрядчику мотивированного отказа от приемки результатов Работ.

6.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения Цены Договора.

6.5.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третьих лиц с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. При этом Подрядчик обязуется оплатить расходы Заказчика и убытки в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.

6.6. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения обязательств по Договору убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения Работ и обязан обеспечить доступ в помещение.

6.7. Если отступления в Работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результатов Работ не были устранены Подрядчиком в соответствующий срок либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков.

6.8. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, санитарных нормах и правилах и ГОСТах.

## 6.10. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков выполнения Работ (нарушения начального и/или окончательного срока выполнения Работ), предусмотренных Договором, Заказчик вправе письменно потребовать от Подрядчика выплаты пени, а Подрядчик обязан в этом случае выплатить Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств.

## 6.11. В случае нарушения Подрядчиком начального и/или конечного сроков выполнения работ, вследствие чего выполнение Работ утратило интерес для Заказчика, Заказчик вправе также расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Подрядчика полного возмещения убытков.

## 6.12. В случае несоблюдения Заказчиком срока оплаты, предусмотренного п. 3.4. настоящего Договора, Подрядчик вправе в письменной форме потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости неисполненных Заказчиком обязательств по оплате Работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 10 % (Десяти процентов) от цены Договора.

## 6.13. В случае задержки сроков выполнения Работ по вине Заказчика, срок окончания Работ может быть изменен по соглашению Сторон.

## 6.14. В случае неисполнения Заказчиком встречных обязательство по Договору Подрядчик не вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

## 6.15. Уплата пени производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты направления соответствующего требования Стороной обязательства.

## 6.16. Уплата пени и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и Дополнительным соглашениям к настоящему Договору.

## 6.17. Убытки, вызванные неисполнением либо ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, могут быть взысканы Заказчиком в полной сумме сверх неустойки.

## 6.18. В случае предоставления Подрядчиком недостоверных или недостаточных/неполных сведений в Приложении № 3 - Сведения о цепочке собственников Подрядчика, а также предоставления Подрядчиком недостоверной информации в заверениях, в частности, в пунктах 13.2.-13.4. Договора, Подрядчик обязан, в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, по письменному требованию Заказчика уплатить последнему предусмотренную Договором неустойку в размере 50 % (Пятидесяти процентов) от Цены Договора. При этом Заказчик наряду с неустойкой вправе отказаться от исполнения Договора, без возмещения Подрядчику реально понесенных расходов.

## 6.19. Подрядчик обязуется возместить Заказчику ущерб, понесенный в связи с нарушением Подрядчиком норм действующего миграционного законодательства Российской Федерации, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

## 6.20. Подрядчик несет ответственность за достоверность сведений, указанных в реквизитах Договора, а также в предоставляемой Заказчику первичной документации (счетах-фактурах, актах сдачи-приемки выполненных работ и т.д.). В случае отказа налоговых органов в возмещении НДС Заказчику, а также доначисления налога на прибыль по причине недобросовестности Подрядчика (неуплата налогов и сборов в бюджет РФ, применение в хозяйственной деятельности схем с использованием фирм «однодневок», ненадлежащее оформление первичной документации, несовпадение юридического адреса Подрядчика с указанным в предоставленных документах и т.п.), Подрядчик уплачивает Заказчику суммы не возмещенного налога на добавленную стоимость и доначисленного налога на прибыль, а также пени и штрафы, в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком претензии с приложением копии Решения налогового органа.

## 6.21. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

## 6.22. Риск случайной гибели, случайного повреждения, случайной порчи имущества, Материалов и оборудования, а также риск случайной гибели, случайного повреждения, случайной порчи результата выполненных Работ до момента подписания Заказчиком Актов несет Подрядчик.

## 6.23. Срок гарантии на выполненные Работы устанавливается продолжительностью 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ в указанный в настоящем пункте Договора период и обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) в течение всего гарантийного срока за свой счет и своими силами и средствами. При устранении недостатков (дефектов) гарантийный срок продлевается на время, в течение которого производилось устранение недостатков (дефектов).

## 6.24. Наличие недостатков, выявленных в период гарантии, и сроки их устранения фиксируются Сторонами в двустороннем акте. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком его силами, средствами и за его счет в согласованный Сторонами срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика соответствующего уведомления о выявленных недостатках в Работах.

## 6.25. Подрядчик гарантирует качество используемых Материалов и оборудования в течение гарантийного срока, установленного производителем.

# КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

## Условия и содержание настоящего Договора и Приложения к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.

## Стороны обязуются в течение 3 (Трех) лет с момента выполнения Работ по настоящему Договору обеспечить конфиденциальность информации, полученной в ходе выполнения Работ по настоящему Договору.

## В целях обеспечения конфиденциальности информации, Стороны обязаны:

### Ограничить доступ к информации, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка.

### Осуществлять учет лиц, получивших доступ к информации, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана.

### По запросу одной из Сторон представлять отчет о лицах, получивших доступ к информации, и (или) лицах, которым такая информация была предоставлена или передана в течение всего периода действия режима конфиденциальности информации.

### Обеспечить конфиденциальность информации в рамках трудовых отношений:

- ознакомить под расписку работника, доступ которого к информации необходим для оказания им своих трудовых обязанностей с установленным работодателем режимом конфиденциальности информации, в том числе запретом на ксерокопирование, воспроизведение или использование электронных носителей для копирования информации, без предварительного письменного согласия Заказчика, и с мерами ответственности за его нарушение;

- создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного работодателем режима конфиденциальности информации.

### Обеспечить конфиденциальность информации при ее передаче или предоставлении третьим лицам.

### Наносить на материальные носители, содержащие информацию, гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации (полное наименование и место нахождения одной из Сторон).

### Получать письменное согласие другой Стороны на предоставление или передачу информации третьим лицам.

## Срок действия режима конфиденциальности информации, указанной в п. 7.2.  настоящего Договора, может быть изменен по соглашению Сторон.

# ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

## Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс - мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.

## Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трех) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия, а также в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней предоставить другой Стороне выданные компетентным органом документы, подтверждающие факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

## Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, при условии выполнения Стороной, попавшей под влияние обстоятельств непреодолимой силы, условий, указанных в п. 8.2 настоящего Договора.

## Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств.

## Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, Стороны должны договориться о дальнейшей судьбе Договора. Если соглашение между Сторонами не достигнуто, каждая из Сторон имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты пропорционально выполненным и принятым Заказчиком Работам без возмещения убытков.

# АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

## В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о прямых и конечных выгодоприобретателях (бенефициарах) Подрядчика (далее – Информация), в соответствии со Сведениями о цепочке собственников Подрядчика (Приложение № 3 к настоящему Договору). Под прямыми выгодоприобретателями (бенефициарами) для целей настоящего Договора понимаются все участники или акционеры Подрядчика. Под конечными выгодоприобретателями (бенефициарами) для целей настоящего Договора понимаются все и каждое физическое лицо, владеющее напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей в уставном капитале Подрядчика, как хозяйственного общества. Также Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об аффилированности Подрядчика, прямых и конечных выгодоприобретателей (бенефициаров) Подрядчика с работниками Заказчика (Приложение № 3 к настоящему Договору). Аффилированность для целей настоящего Договора понимается в смысле, установленном российским законодательством, в частности, но не ограничиваясь этим, антимонопольным законодательством.

## Указанные в пункте 9.1. настоящего Договора условия являются существенными условиями настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

## При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники, контрагенты или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

## Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по обнаруженным в рамках исполнения настоящего Договора фактам нарушения антикоррупционных условий (п.9.3.) с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

# ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

## Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем заключения дополнительного соглашения, которое подписывается лицами, уполномоченными на то Сторонами по настоящему Договору.

## Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, заявленной в письменной форме в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации.

## Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к установленному сроку становится явно невозможным.

## Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора и принятых Заказчиком.

# УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

## Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

## До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. На полученную претензию Сторона должна дать письменный̆ ответ по существу в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней̆ с даты ее получения.

12. СОГЛАСИЕ ПОДРЯДЧИКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

12.1. Источником финансирования по настоящему Договору являются средства Субсидии из федерального бюджета (идентификатор соглашения № 000000D507121P0B0002). В соответствии с пунктами 2, 3 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ № 2254  от  24.12.2020 г.,  Подрядчик  дает согласие на осуществление Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и уполномоченными органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии (Приложение № 4 к настоящему Договору). В платежных,  расчетных и всех первичных документах по настоящему Договору указывается идентификатор соглашения о предоставлении субсидии №000000D507121P0B0002.

# 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

## 13.1. Ни одна из Сторон не может передать полностью или частично свои права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

## 13.2. Подрядчик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме квалификацией и ресурсами для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором.

## 13.3. В случае, если к Заказчику или его клиентам будут предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо претензии, вытекающие из нарушения их патентных, авторских или смежных прав, Подрядчик обязуется принять на себя эти претензии и возместить Заказчику все убытки и расходы, понесенные Заказчиком или его клиентами в связи с нарушением таких прав, и за свой счет, и на свой риск незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

## 13.4. Подрядчик заявляет и гарантирует Заказчику, что:

- обладает всеми законными правами и полномочиями для заключения Договора и соблюдения и выполнения его положений;

- получил или надлежащим образом получит до начала выполнения Работ по Договору все необходимые разрешения и свидетельства.

## 13.5. Обмен юридически значимыми сообщениями производится путем совершения почтовых отправлений или доставки нарочным. Сообщение считается доставленным в момент вручения его адресату, по адресу, указанному Стороной в разделе 14 настоящего Договора, с соответствующей отметкой на конверте от принимающей стороны. Противодействие доставке, отказ от приемки почтовых отправлений, отказ от маркировки времени, даты и подписи должностного лица – приравнивается к злоупотреблению правом, согласно статье 10 Гражданского кодекса РФ и влечет последствия, предусмотренные действующим законодательством РФ.

## 13.6. Отправка юридически значимых сообщений факсом или посредством электронной почты, без последующего дублирования этих сообщений в порядке, предусмотренном пунктом 13.5. настоящего Договора, не может считаться надлежащей, и не порождает юридических последствий для Сторон Договора.

## 13.7. Об изменении реквизитов (за исключением платежных), почтового адреса, предстоящей реорганизации или ликвидации Сторона, которой касаются эти изменения, обязана письменно уведомить другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты соответствующего изменения.

## 13.8. Настоящий Договор составлен на русском языке и подписан в 2-х (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

## 13.9. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Приложение к настоящему Договору:

- Приложение № 1 — Техническое задание на выполнение Работ;

- Приложение № 2 --- Сметный расчет;

- Приложение № 3 — Сведения о цепочке собственников Подрядчика;

- Приложение № 4 — Согласие на проведение проверок;

Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

# 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ## Заказчик: - Фонд развития интернет-инициатив Адрес местонахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9. Фактический/почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.18. ИНН 7704280879, КПП 770401001 р/с 40703810738110001924 в ПАО Сбербанк г. Москва к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 Телефон: e-mail: | ## Подрядчик: ## «___________» ## Адрес местонахождения: ____________ ## Фактический/почтовый адрес: ## ИНН ______________, ## КПП ______________, ## р/с ________________ ## Банк _____________ ## к/с ________________ ## БИК ______________ ## Телефон ___________ ## e-mail: _____________ |
| --- | --- |
| ## Директор _________________/ Варламов К.В./ ## М.П. | ## Генеральный директор ## __________________/ ___________ / ## М.П. |

Приложение № 1

к Договору подряда № ____/

от «___» ______________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ задание

## Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить своим иждивением (из своих Материалов, оборудования, собственными силами и средствами) работы по текущему ремонту нежилых помещений № __________________ общей площадью __________кв.м., расположенных по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 18, 1 этаж (далее – Объект), в соответствии с настоящим Техническим заданием (далее по тексту – Работы), а Заказчик обязуется принять их и оплатить.

## Объект находится во владении и пользовании Заказчика на основании Договора № 22/16 от 16.12.2016 г.

## 2. Работы выполняются из Материалов и оборудования Подрядчика. Подрядчик доставляет Материалы и оборудование на Объект собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

## 3 Сроки выполнения Работ по Договору:

## 3.1. Дата начала выполнения Работ по Договору (начальный срок выполнения Работ по Договору) — «___» _____________2021 г.

## 3.2. Дата завершения Работ по Договору (конечный срок выполнения Работ по Договору) — «___» ______________2021 г.

## 4. Стороны признали обязательным, что при выполнении Работ Подрядчик обязуется соблюдать все необходимые строительные нормы и правила, санитарные нормы и правила, ГОСТы и иные требования законодательства Российской Федерации, и результат выполненных Работ должен полностью соответствовать всем необходимым строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, ГОСТам и иным требованиям законодательства Российской Федерации.

5. Характеристики и объем Работ:

- Таблица 1

| № п/п | Работы: | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Такелажные работы | компл. | 2 |
| 2 | Сборка / разборка вышки-туры | компл. | 1 |
| 3 | Демонтаж алюминиевого плинтуса | м.п. | 87 |
| 4 | Демонтаж накладки на деформационный шов | м.п. | 8 |
| 5 | Укрытие поверхности пленкой | м2 | 400 |
| 6 | Расшивка трещин и сколов на поверхности стен | м.п. | 30 |
| 7 | Очистка поверхности стен от шпатлевки и старой краски | м2 | 20 |
| 8 | Установка малярных уголков | м.п. | 30 |
| 9 | Заделка трещин гипсовой шпатлевкой | м.п. | 30 |
| 10 | Грунтование стен перед шпатлевкой | м2 | 593,5 |
| 11 | Шпатлевание поверхности стен | м2 | 30 |
| 12 | Шлифовка стен (ошкуривание) | м2 | 30 |
| 13 | Грунтование стен перед окраской | м2 | 593,5 |
| 14 | Окраска стен водоэмульсионной краской (в 2 слоя) | м2 | 593,5 |
| 15 | Грунтование потолка перед шпатлеванием | м2 | 20 |
| 16 | Шпатлевание поверхности потолка | м2 | 20 |
| 17 | Шлифование поверхности потолка | м2 | 20 |
| 18 | Грунтование потолка перед окраской | м2 | 400,3 |
| 19 | Окраска потолка водоэмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 400,3 |
| 20 | Монтаж алюминиевого плинтуса | м.п. | 87 |
| 21 | Установка накладки на деформационный шов | м.п. | 8 |
| 22 | Уборка и вынос мусора | компл. | 1 |
| - 23 | - Транспортные расходы | - рейс | - 2 |

- Таблица 2  ТРЕБОВАНИЯ к ТехническиМ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ характеристикАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) используемых материалОВ и оборудованиЯ

Наименование, количество

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штукатурка гипсовая 10 кг | Шт. | 1 | - Расход сухой смеси 0,8 – 1,0 кг/м2/1 мм - Толщина слоя 1-5 мм. - Марочная прочность на сжатие не менее 2,0 Мпа - Прочность на изгиб не менее 1,0 Мпа - Размер фракции, мм не более 0,2 - Состав Сухой - Тип работ Внутренние - Срок годности 12 месяцев |
| 2 | Шпаклевка гипсовая высокопрочная 25 кг | Шт. | 1 | - Расход сухой смеси 0,3 - 0,5 кг/м2/1 мм - Толщина слоя 1-5 мм - Марочная прочность на сжатие 5,2 Мпа - Прочность на изгиб 2,7 Мпа - Жизнеспособность раствора 45 минут - Размер фракции, мм 0,15 - Состав Сухой - Основание Бетон - Тип помещения Сухое - Тип работ Внутренние |
| 3 | Шпаклёвка финишная Паста Профи, 18 кг | Шт. | 1 | - Вес/объем, кг 5 - Тип поверхности Бетон; Стекло; Гипсокартон; - Основа для колеровки Нет - Полное высыхание - Время высыхания слоев 24 ч - Метод нанесения Кистью или валиком - Расход 0,48 кг/м2 - Толщина слоя 2 мм - Цвет Белый - Тип работ Внутренние работы - Количество слоев Не менее 2 |
| 4 | Герметик акриловый малярный белый 310 мл | Шт. | 4 | - Вес/объем, г/мл 310 - Тип герметика Акриловый - Тип поверхности Кирпич; Дерево; ПВХ; Гипсокартон; - Тип товара Герметик - Рабочее время 5-10 мин - Время образования поверхностной пленки 10-20 мин - Термостойкость шва, °С от -20 до +80 - Температура хранения, °С от +5 до +25 - Рабочая температура, °С от +5 до +40 - Цвет Белый - Состав Акрил |
| 5 | Грунт укрепляющий 10 кг | Шт. | 10 | - Тип товара Грунт - Вид Полимерная - Назначение Адгезионное; Укрепляющая; - Применение Для гипсокартона - Вес/объем, кг/л 10 - Цвет Белый, после высыхания прозрачный - Концентрация Готовый - Сопротивление К морозу - Тип гидроизоляции Обмазочная - Тип работ Внутренние работы; Наружные работы; - Тип финишного покрытия Краска; Шпаклевка; Обои; - Для стен Да - Универсальная Нет |
| 6 | Краска водно-дисперсионная моющаяся белая основа А 9 л (колеровка RAL 9016) | Шт. | 22 | - Вид Акриловая; Водно-дисперсионная; - Применение Стены - Влагостойкость Да - Цвет Белый - Покрытие Гладкая - Тип поверхности Дерево; Гипсокартон; Штукатурка; Бетон; - Тип помещения Жилые Помещения с повышенной влажностью; Школы/детские сады/ медицинские учреждения; - Тип работ Внутренние - Тип товара Краска - Основа краски А - Метод нанесения Кистью, валиком или безвоздушным распылителем - Время высыхания 2-4 часа - Количество слоев 2 слоя |
| 7 | Жидкие гвозди (Герметик бесцветный) 310 мл. | Шт. | 22 | - Тип продукта Герметик - Состав Акрил - Вес, кг 0.542 - Цветовая палитра Бесцветный - Максимальная температура применения (°C) 35.0 - Минимальная температура применения (°C) 5.0 - Срок годности (в месяцах) 12 - Тип упаковки Картридж - Материал поверхности применения: Бетон, Дерево, Камень, Керамика, Кирпич, Пластик - Морозостойкость Да - Термостойкость Да - Возможность окрашивания Да - Время высыхания (ч) 24 |
| 8 | Порог алюминиевый для пола 100 мм. Серебро, HЕ-А10 2,7 м. | Шт. | 3 |  |
| 9 | Плинтус алюминиевый для пола 60 мм, PL-60, 3 м.п | Шт. | 31 |  |
| 10 | Внутренний уголок для плинтуса из алюминия высота 60 мм | Шт. | 22 |  |
| 11 | Внешний уголок для плинтуса из алюминия высота 60 мм | Шт. | 38 |  |
| 12 | Соединительный элемент для плинтуса из алюминия 60 мм | Шт. | 14 |  |
| 13 | Торцевые заглушки для напольного плинтуса из алюминия 60мм (2шт) | Упак. | 10 |  |
| 14 | Пленка ПВХ 120 мкм | М2. | 400 |  |
| 15 | Расходный материал и инструмент (перчатки, ветошь, мешки для мусора, скотч малярный, лезвия, кисти, валики, ванночки, крепеж, наждачная бумага и т.д.) | Компл. | 1 |  |

6. 	Цена настоящего Договора составляет ________	 (_________) рублей __ копеек, в том числе НДС 20 % (далее – Цена Договора).

7. 	Цена настоящего Договора является твердой и предельной суммой, которую может уплатить Заказчик за надлежащим образом выполненные Работы Подрядчиком. В цену настоящего Договора включены все возможные затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, стоимость строительных Материалов и оборудования, использованных при выполнении Работ, а также вознаграждение Подрядчика.

| ## Заказчик: - Фонд развития интернет-инициатив | ## Подрядчик: ## «___________» |
| --- | --- |
| ## Директор _________________/ К.В. Варламов / ## М.П. | ## Генеральный директор ## __________________/ ___________ / ## М.П. |

Приложение № 2

к Договору подряда № ____/

от «___» ______________ 2021 г.

Согласовано:                                                                                                   Утверждено:

Подрядчик                                                                                                       Заказчик

________________                                                                                         Директор

________________                                                                                          ____________Варламов К.В.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(предоставляется Подрядчиком)

Приложение № 3

к Договору подряда № ____/

от «___» ______________ 2021 г.

Сведения о цепочке собственников ООО «________» (Подрядчик),

включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика:

| # Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  | # № | # Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц) |  |  |  |  |  |  | # Сведения о составе исполнительных органов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН | ОГРН | Наименование организации | Код ОКВЭД | Ф.И.О. руководителя |  | ИНН | ОГРН | Наименование/ Ф.И.О. | Адрес регистрации | Серия, № документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) | Руководитель/ участник/ акционер/ собственник/ бенефициар | Информация о подтверждающих документах |  |

Настоящим подтверждаем факт отсутствия аффилированности Подрядчика, прямых и конечных выгодоприобретателей (бенефициаров) Подрядчика с работниками Заказчика.

Генеральный директор ООО «_____________» ______________/ ФИО /

М.П.

Приложение № 4

к Договору подряда № ____/______

от «___» ______________ 2021 г.

Согласие на проведение проверок

Наименование юр. лица______________________

ИНН __________________,

ОГРН __________________

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 2254 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду развития интернет-инициатив на осуществление акселерации проектов  по  разработке  российских  решений  в  сфере  информационных технологий" дает свое согласие на:

осуществление Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и уполномоченными органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии Фонду развития интернет -инициатив по Соглашению  № 071-10-2021-005 от 10 февраля 2021г. в целях  достижения  результатов  федерального  проекта  "Цифровые технологии"  национальной  программы  "Цифровая  экономика  Российской Федерации".

Руководитель

______________   (ФИО)______________(подпись)

Главный бухгалтер

________________ (ФИО) ____________(подпись)

М.П.